SnapLead

AUDITORÍA TÉCNICA — FASE 1

Revisión completa del código · Abril 2026 · AndaraLab

RESUMEN DE SALUD DEL CÓDIGO

Tras revisar los 9 archivos que componen la app, este es el estado real de la base de código.

| Área evaluada | Estado | Nota |
| --- | --- | --- |
| Tecnología utilizada | ✅ Moderna y vigente | React 19 + Vite 8. Tecnología actual, ampliamente soportada. |
| Organización del código | ✅ Bien estructurada | 6 componentes independientes. Cambios en uno no afectan a los demás. |
| Integración con IA (Gemini) | ✅ Funcional | Usa Gemini 2.5 Flash, el modelo más actual. Implementación correcta. |
| Sistema de estilos CSS | ⚠️ Inconsistente | Mezcla de estilos inline y clases CSS. Funciona pero dificulta cambios visuales. |
| Seguridad | 🔴 2 problemas críticos | PIN hardcodeado y API Key visible. Ambos fáciles de resolver. |
| Referencias de marca | 🔴 Pendiente renombrar | 11 referencias a 'goya' o 'scanlead' en el código. Fase 3 las elimina todas. |
| ¿Se puede modificar sin riesgo? | ✅ SÍ | La estructura modular permite cambios seguros componente a componente. |
| ¿Lista para nuevas funciones? | ✅ SÍ | La arquitectura admite añadir manual, QR y nueva navegación sin reestructurar. |

LO QUE FUNCIONA BIEN

Estos elementos están correctamente implementados y no necesitan cambios estructurales.

| Componente / Archivo | Qué hace | Valoración |
| --- | --- | --- |
| App.jsx | Punto de entrada de la app. Gestiona la navegación entre pantallas con un sistema limpio de estados. | ✅ Muy limpio |
| Dashboard.jsx | Muestra configuración del evento y estadísticas del día. Bien organizado. Lee correctamente de localStorage. | ✅ Sólido |
| CameraCapture.jsx | Acceso a cámara trasera, captura de imagen, manejo de errores. Implementación correcta y compacta. | ✅ Funciona bien |
| DataExtraction.jsx | Llamada a la API de Gemini 2.5 Flash con análisis de imagen. El modelo más actualizado disponible. Manejo de errores incluido. | ✅ Actualizado |
| LeadClassification.jsx | Formulario de clasificación comercial (tipo, interés, oportunidad, acción). Guarda correctamente en localStorage. | ✅ Correcto |
| Reports.jsx | Listado de leads, búsqueda, exportación CSV y generación de informe ejecutivo con IA. Todo funcional. | ✅ Completo |
| LanguageContext.jsx | Sistema bilingüe (ES/EN) bien implementado con React Context. Funciona en toda la app. | ✅ Bien hecho |
| index.css | Sistema de variables CSS organizado (colores, tipografía, espaciados). Fuentes Inter + Outfit via Google Fonts. | ✅ Bien estructurado |
| i18n.js | Todas las traducciones en un solo archivo. Fácil de mantener y ampliar con nuevos textos. | ✅ Mantenible |

PROBLEMAS DETECTADOS — POR GRAVEDAD

Clasificados de mayor a menor impacto. Los críticos se resuelven en la Fase 3.

Críticos — afectan seguridad

| Problema | Dónde está | Qué riesgo supone | Solución en Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| PIN hardcodeado '1974' | SettingsModal.jsx · línea 33 | Cualquier persona con acceso al código fuente puede ver el PIN. En una app interna esto es un riesgo real. | Fase 3 — Eliminar o hacer configurable |
| API Key de Gemini en texto plano | SettingsModal.jsx + DataExtraction.jsx + Reports.jsx | La clave se guarda en localStorage y es visible en las herramientas del navegador. Cualquier usuario técnico puede verla y copiarla. | Fase 5 — Evaluar y proteger |

Importantes — afectan identidad de marca

| Qué hay que cambiar | Dónde está exactamente | Cambiar a |
| --- | --- | --- |
| Título de la pestaña del navegador | index.html · línea 6 | SnapLead |
| Nombre en traducciones | i18n.js · app_title: "Goya", expo_name: "Goya Expo 2026" | SnapLead · SnapLead Expo 2026 |
| Clave de almacenamiento de leads | Todos los componentes · localStorage key 'goyaLeads' | 'snapleadLeads' |
| Clave de configuración del evento | Dashboard.jsx + Reports.jsx · localStorage key 'scanleadEvent' | 'snapleadEvent' |
| Clave de idioma | LanguageContext.jsx · localStorage key 'goyaLanguage' | 'snapleadLanguage' |
| Nombre del archivo CSV exportado | Reports.jsx · csvFileNamePrefix: 'scanlead-export' | 'snaplead-export' |
| Variables CSS de color | index.css · --goya-blue-deep, --goya-blue-sec, --goya-blue-light | --snap-blue-deep, --snap-blue-sec, --snap-blue-light |
| lang del HTML | index.html · lang="en" | lang="es" (idioma principal de la app) |
| Nombre del paquete | package.json · name: "goya-feria-leads" | name: "snaplead" |

Medios — afectan calidad de uso

| Problema | Impacto | Cuándo se resuelve |
| --- | --- | --- |
| Inconsistencia de estilos | Unos componentes usan inline styles, otros usan clases CSS. Funciona pero hace los cambios visuales más lentos y propensos a errores. | Fase 4 — Al aplicar el nuevo diseño |
| Sin validación de datos en formularios | Emails mal escritos o teléfonos con formato incorrecto se guardan sin aviso. Genera datos sucios en el historial. | Fase 6 — Mejoras funcionales |
| Dashboard filtra solo por 'hoy' | El resumen del Dashboard solo muestra leads del día actual. No se puede ver el total del evento. | Fase 6 — Filtro de fechas |

INVENTARIO COMPLETO — FASE 3 (RENOMBRADO)

Lista exacta de los 11 cambios que se ejecutarán en la Fase 3. Ninguno requiere reestructurar la app.

| # | Archivo | Qué dice ahora | Qué dirá después |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | index.html | title: 'goya-feria-leads' | title: 'SnapLead' |
| 2 | index.html | lang='en' | lang='es' |
| 3 | package.json | name: 'goya-feria-leads' | name: 'snaplead' |
| 4 | i18n.js | app_title: 'Goya' | app_title: 'SnapLead' |
| 5 | i18n.js | expo_name: 'Goya Expo 2026' | expo_name: 'SnapLead Expo 2026' |
| 6 | Todos los componentes | localStorage key 'goyaLeads' | localStorage key 'snapleadLeads' |
| 7 | Dashboard + Reports | localStorage key 'scanleadEvent' | localStorage key 'snapleadEvent' |
| 8 | LanguageContext.jsx | localStorage key 'goyaLanguage' | localStorage key 'snapleadLanguage' |
| 9 | Reports.jsx | csvFileNamePrefix: 'scanlead-export' | csvFileNamePrefix: 'snaplead-export' |
| 10 | index.css | --goya-blue-deep/sec/light | --snap-blue-deep/sec/light |
| 11 | SettingsModal.jsx | PIN hardcodeado '1974' | PIN eliminado o configurable |

⚠️  Nota importante sobre el renombrado de localStorage:

Cuando se cambien las claves de localStorage (puntos 6, 7 y 8), los datos guardados con las claves antiguas dejarán de ser accesibles. Para los usuarios que ya tengan leads guardados, habrá que ejecutar un script de migración que copie los datos de las claves antiguas a las nuevas. Esto se gestionará en la Fase 3.

EVALUACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN

| Pregunta | Respuesta | Detalle |
| --- | --- | --- |
| ¿Es segura de modificar? | ✅ SÍ | Componentes bien separados. Cambiar uno no rompe los demás. |
| ¿Tiene deuda técnica grave? | No | Solo la mezcla de estilos. Funciona bien, se normaliza en Fase 4. |
| ¿Los 2 problemas críticos son difíciles de resolver? | No | El PIN se elimina en 1 línea. La API key se gestiona en Fase 5. |
| ¿Está preparada para añadir manual y QR? | ✅ SÍ | La arquitectura lo permite. Son componentes nuevos, no tocan los existentes. |
| ¿Hay riesgo de perder funcionalidad al hacer cambios? | Bajo | Siempre que se trabaje componente a componente, el riesgo es mínimo. |
| ¿Hay algo que requiera reescribir desde cero? | No | Nada. Todo lo que se necesita mejora sobre lo que ya existe. |

Conclusión: base de código sana, apta para todas las mejoras del roadmap.

La auditoría confirma que SnapLead v1 puede ejecutarse tal como está planificado. No hay sorpresas técnicas ni costes ocultos. La Fase 3 (renombrado y limpieza) puede arrancar inmediatamente una vez aprobado este informe.

Fase 1 completada · AndaraLab · Abril 2026