SnapLead

ROADMAP DE DESARROLLO — VERSIÓN 2.0

Plan actualizado post-investigación · Abril 2026

Powered by AndaraLab

CAMBIOS DESDE LA VERSIÓN ANTERIOR DEL ROADMAP

Este documento reemplaza al roadmap anterior. Estos son los cambios confirmados tras la investigación de la Fase 0 y las decisiones tomadas:

| Elemento | Antes | Ahora |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la app | ScanLead | SnapLead ✅ |
| Alcance del proyecto | Por definir (posible tiendas) | App web interna para el equipo de Goya ✅ |
| Estrategia de producto | Una sola app | Dos versiones: v1 interna → v2 comercial (proyecto futuro) ✅ |
| Marca | Sin branding propio | Sello AndaraLab incorporado en la app ✅ |
| Fase 0 | Pendiente | COMPLETADA ✅ — Nombre libre, competencia analizada |
| Publicación en tiendas | Incluida en este roadmap | Movida al proyecto futuro (SnapLead v2) ✅ |
| White-label / personalización | Incluida en este roadmap | Movida al proyecto futuro (SnapLead v2) ✅ |

ESTRATEGIA GENERAL — PLAN DE DOS VERSIONES

La estrategia aprobada divide el desarrollo en dos proyectos independientes. El primero arranca ahora. El segundo arranca cuando el primero esté probado y validado.

|  | SnapLead v1 — Interno (ESTE PROYECTO) | SnapLead v2 — Comercial (PROYECTO FUTURO) |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué es? | App web interna para el equipo comercial de Goya Europa. | App comercial publicada en App Store y Google Play para cualquier empresa. |
| ¿Para quién? | Los comerciales de Goya que van a ferias y eventos. | Cualquier empresa que necesite capturar leads en ferias. |
| ¿Objetivo? | Resolver el problema real de Goya y probarlo con usuarios reales. | Producto freemium con white-label, suscripciones y tiendas de apps. |
| ¿Estado? | EN DESARROLLO ▶ | FUTURO — Arranca cuando v1 esté validada |
| ¿Cuándo empieza? | Ahora mismo. | Cuando el equipo de Goya haya usado v1 y dado feedback. |
| ¿Qué alimenta al otro? | v1 genera el aprendizaje real que define qué construir en v2. | v2 nace con un producto ya probado como base, no desde cero en vacío. |

ROADMAP SNAPLEAD v1 — FASES DETALLADAS

El proyecto v1 tiene 7 fases. La Fase 0 ya está completada. Las fases 1 y 2 pueden trabajarse en paralelo ya que no dependen una de la otra.

| Fase | Nombre | Qué resuelve | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Investigación previa | Nombre SnapLead confirmado. Competencia analizada. | ✅ COMPLETADA |
| 1 | Auditoría técnica | Confirmar que la base de código es sólida y segura de modificar. | ⏳ Pendiente |
| 2 | Identidad y Marca | Logo SnapLead + paleta de colores + sello AndaraLab. | ⏳ Pendiente |
| 3 | Renombrado y limpieza | Cambiar ScanLead → SnapLead en todo el código. Eliminar PIN hardcodeado. | ⏳ Pendiente |
| 4 | Mejoras visuales | Aplicar logo, colores, botones estilo Apple (glassmorphism). Sello AndaraLab. | ⏳ Pendiente |
| 5 | Seguridad y Datos | Proteger datos, mejorar seguridad API, evaluar almacenamiento. | ⏳ Pendiente |
| 6 | Mejoras funcionales | Captura manual, lector QR, nueva navegación, filtro de fechas. | ⏳ Pendiente |
| 7 | Pruebas internas Goya | Despliegue para el equipo. Recogida de feedback estructurado. | 🔒 Bloqueada por fases 1-6 |

FASE 1 — AUDITORÍA TÉCNICA

Revisar el estado real del código antes de hacer cualquier cambio. El objetivo es tener un mapa claro de lo que hay, cómo está organizado y dónde hay riesgos.

| Tarea | Qué se hace | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Revisar estructura | Verificar que la app está dividida en partes independientes (componentes). Mapear qué hace cada parte. | Confirmado: está organizada en 6 componentes separados. Cambios seguros. |
| Identificar código frágil | Detectar partes del código que podrían romperse al hacer cambios. Documentar precauciones. | Lista de puntos de riesgo antes de tocar el código. |
| Verificar dependencias | Revisar que todas las librerías y herramientas externas que usa la app funcionan y están actualizadas. | Inventario de tecnologías con estado de salud. |
| Confirmar integración con IA (Gemini) | Verificar que la conexión con Gemini funciona correctamente y documentar cómo está implementada. | Estado de la integración confirmado y documentado. |

FASE 2 — IDENTIDAD Y MARCA

Construir la identidad visual completa de SnapLead antes de tocar el diseño de la app. Todo lo visual de las fases siguientes depende de tener esto definido y aprobado.

| Tarea | Qué se hace | Requiere aprobación |
| --- | --- | --- |
| Diseñar logo SnapLead | Crear el icono/logo de la app. Moderno, legible en pequeño, funciona en fondo blanco y oscuro. Varias propuestas para elegir. | ✅ Sí — Juan Pablo elige |
| Definir paleta de colores | Confirmar o ajustar los colores actuales (azul marino + azul claro). Definir color de fondo, textos y alertas. Presentar opciones. | ✅ Sí — Juan Pablo aprueba |
| Diseñar sello AndaraLab | Crear el badge/sello 'Powered by AndaraLab' que irá en el pie de la app. Discreta pero visible. | ✅ Sí — Validar posición y estilo |
| Redactar Prompt Maestro de marca | Documento de instrucciones de diseño para SnapLead. Garantiza que todos los cambios futuros sean coherentes con la identidad. | No — documento interno de trabajo |

FASE 3 — RENOMBRADO Y LIMPIEZA DEL CÓDIGO

El primer trabajo real sobre el código. Consiste en hacer limpieza: cambiar el nombre en todos los rincones de la app y eliminar elementos de la versión antigua que no deben quedar en el producto final.

| Tarea | Qué se hace | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Renombrar ScanLead → SnapLead | Reemplazar el nombre antiguo en todos los archivos del proyecto: títulos, textos visibles, nombre interno del almacenamiento de datos, metadatos. | Alto — nombre visible en toda la app |
| Eliminar PIN hardcodeado '1974' | El PIN de acceso a la configuración está fijo en el código como '1974'. Hay que eliminarlo o convertirlo en algo configurable de forma segura. | Alto — riesgo de seguridad |
| Limpiar código no usado | Eliminar partes del código que no se utilizan y que añaden peso y confusión innecesaria. | Bajo — mejora de mantenimiento |
| Actualizar título y metadatos de la app | Cambiar el nombre que aparece en el navegador, en la pantalla de inicio del móvil y en los archivos de configuración del proyecto. | Medio — identidad de la app |

FASE 4 — MEJORAS VISUALES

Aplicar el nuevo diseño de marca a toda la app. Esta fase convierte SnapLead de una herramienta funcional a un producto con identidad visual propia y acabado premium.

| Tarea | Qué se hace | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Aplicar logo en la cabecera | Reemplazar el texto 'ScanLead' por el logo gráfico aprobado en la Fase 2. Optimizado para todos los tamaños de pantalla. | Logo visible y bien proporcionado en la parte superior de la app. |
| Aplicar paleta de colores | Actualizar todos los colores de la app según la paleta oficial: botones, fondos, textos, bordes, tarjetas. | App con identidad cromática coherente y unificada. |
| Botones estilo Apple — efecto vidrio | Rediseñar todos los botones con bordes muy redondeados que encajen con las curvas del iPhone. Aplicar efecto 'glassmorphism': fondo semitransparente con desenfoque suave, igual al Centro de Control de iOS. | Botones con aspecto moderno y premium, coherente con la estética iOS. |
| Incorporar sello AndaraLab | Añadir el badge 'Powered by AndaraLab' en el pie de la app de forma discreta y elegante. | Sello visible sin quitar protagonismo al contenido principal. |
| Revisión general de interfaz | Revisar todas las pantallas una a una para asegurar que el nuevo estilo se aplica de forma uniforme. Corregir inconsistencias. | App con diseño uniforme de principio a fin. |

FASE 5 — SEGURIDAD Y DATOS

Resolver los puntos débiles de seguridad y proteger los datos capturados. Esta fase es especialmente importante porque la app maneja datos de contactos reales.

| Tarea | Qué se hace | Decisión requerida |
| --- | --- | --- |
| Evaluar almacenamiento de datos | Presentar las opciones de dónde guardar los leads: solo en el dispositivo (situación actual), en Google Sheets/Drive (opción sencilla), o en base de datos en la nube (opción robusta). Con ventajas, inconvenientes y coste de cada una. | ✅ Juan Pablo decide |
| Implementar solución elegida | Una vez decidido el sistema de almacenamiento, implementarlo para que los leads no se pierdan nunca. | No — ejecución técnica |
| Gestionar la clave API de Gemini | Para uso interno: crear una guía de cómo el administrador configura la clave de forma segura, sin que otros usuarios puedan verla. No requiere servidor propio en esta versión. | No — ejecución técnica |
| Política de privacidad básica | Redactar un texto informativo para los usuarios sobre qué datos recoge la app y cómo se usan. Para uso interno no es obligatorio legalmente, pero es buena práctica. | No — redacción interna |

FASE 6 — MEJORAS FUNCIONALES

Ampliar las formas de capturar leads y reorganizar la navegación de la app según el diseño definido en las notas post-feria.

| Tarea | Qué se hace | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Botón de captura MANUAL | Añadir un formulario de entrada manual donde el usuario introduce los datos del contacto a mano, sin necesidad de cámara ni tarjeta física. Útil cuando el contacto solo da su nombre y teléfono de palabra. | Formulario manual operativo. Lead creado sin cámara en menos de 30 segundos. |
| Botón de LECTOR QR | Añadir función para escanear el código QR que incluyen algunas tarjetas de visita digitales. La app lee el QR y extrae los datos automáticamente. | Lectura de QR operativa. Leads con QR capturados en segundos. |
| Nueva navegación — diseño aprobado | Reorganizar la barra de botones según el esquema definido: Fila superior: MANUAL · CÁMARA · LECTOR QR Fila inferior: INICIO · REPORTES | Los tres métodos de captura siempre visibles y accesibles desde cualquier pantalla. |
| Filtro de fechas en el historial | El Dashboard actual solo muestra datos del día de hoy. Ampliar con filtro por rango de fechas para consultar leads de todo el evento o de fechas anteriores. | Historial completo con filtro de fechas funcional. |
| Validación de datos en formularios | Añadir avisos cuando se introduce un email mal escrito o un teléfono con formato incorrecto, antes de guardar el lead. | Los leads se guardan siempre con datos correctamente formateados. |

FASE 7 — PRUEBAS INTERNAS CON EL EQUIPO DE GOYA

La fase más valiosa del proyecto. El equipo comercial de Goya usa la app en condiciones reales y su feedback define qué hay que corregir antes de planificar la versión comercial.

| Tarea | Qué se hace | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Preparar la app para despliegue | Poner la app disponible en una dirección web accesible para el equipo de Goya. Instrucciones sencillas de acceso para no técnicos. | App accesible para todo el equipo desde cualquier móvil. |
| Sesión de presentación al equipo | Una breve presentación de 15-20 minutos al equipo comercial explicando qué hace la app, cómo se usa y qué se espera de ellos durante las pruebas. | Equipo incorporado, con acceso y sabiendo qué hacer. |
| Formulario de feedback estructurado | Preparar un formulario sencillo (Google Forms o similar) con preguntas concretas: qué les resulta confuso, qué les falta, qué errores encuentran, qué cambiarían. | Feedback organizado y accionable, no solo comentarios sueltos. |
| Recoger y priorizar feedback | Revisar todas las respuestas del equipo, agrupar los problemas por frecuencia e impacto, y elaborar la lista de correcciones para SnapLead v1 final. | Lista priorizada de mejoras reales validadas por usuarios. |
| Correcciones finales v1 | Implementar las correcciones identificadas. Estas mejoras enriquecen también la base de la futura versión comercial. | SnapLead v1 estable, probada y validada por el equipo de Goya. |

PROYECTO FUTURO — SNAPLEAD v2 COMERCIAL

Este bloque no forma parte del trabajo actual. Se documenta aquí para que quede claro qué se construirá en el futuro y qué depende de tener v1 validada.

| Bloque | Qué incluye | Por qué esperar a v1 |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura nueva | Backend propio con servidor, base de datos en la nube, sistema de cuentas de usuario. | La arquitectura de v2 se diseña con las lecciones aprendidas en v1. |
| White-label y personalización | Cada empresa-cliente puede poner su logo y colores. Panel de configuración por empresa. | Necesita el backend de cuentas. No tiene sentido sin usuarios registrados. |
| Modelo freemium | Definición de qué funciones son gratis y cuáles de pago. Sistema de suscripciones. | Se define con base en qué valora realmente el usuario, que aprenderemos en v1. |
| Publicación en App Store y Google Play | Empaquetado como app nativa. Proceso de revisión de Apple y Google. Licencias de desarrollador. | Requiere todo lo anterior. Es el último paso, no el primero. |
| Políticas legales completas | Términos de uso, política de privacidad RGPD, gestión de datos de terceros para tiendas. | Obligatorio para publicación. Requiere abogado si se comercializa en la UE. |

Inicio estimado del proyecto v2: cuando SnapLead v1 esté validada por el equipo de Goya y exista una lista consolidada de mejoras reales basadas en uso.

RESUMEN EJECUTIVO — ESTADO Y PRÓXIMOS PASOS

| Fase | Estado | Próxima acción |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Investigación | ✅ COMPLETADA | Ninguna. Nombre SnapLead confirmado. |
| Fase 1 · Auditoría técnica | ▶ LISTA PARA ARRANCAR | Puede ejecutarse en paralelo con Fase 2. |
| Fase 2 · Identidad y Marca | ▶ LISTA PARA ARRANCAR | Diseño de logo y paleta. Requiere aprobación de Juan Pablo. |
| Fase 3 · Renombrado | ⏳ Espera confirmación de arranque | Puede empezar una vez aprobado este roadmap. |
| Fases 4, 5, 6 | 🔒 Bloqueadas — esperan fases anteriores | Ejecución secuencial tras fases 1, 2 y 3. |
| Fase 7 · Pruebas Goya | 🔒 Bloqueada — espera todo lo anterior | Último paso antes de dar por terminada la v1. |

Documento aprobado por Juan Pablo Andara · Abril 2026 · AndaraLab